**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **МОЛОТЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области**

«**Развитие транспортной системы Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области» на 2017-2034 годы»**

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области

 **Отчетный период** – 12 месяцев 2023 года

 **Дата составления отчета**– 28 марта 2024 года

**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы Администрации**

**Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области**

«**Развитие транспортной системы Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области» на 2017-2034 годы»**

 Муниципальная программа Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области «Развитие транспортной системы Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области» на 2017-2034 годы**»**(далее –Программа) утверждена постановлением Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области от 07.07. 2017 г. № 53

 Размещена на официальном сайте Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные целевые программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

**Цель Программы:**

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, снижение транспортных издержек в экономике

 **Задачи Программы:**

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования

 На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2023 год средства районного бюджета запланированы в сумме - 544,7 тыс. рублей.

 Таблица №1

**Использование бюджетных и внебюджетных средств**

 **на реализацию мероприятий Программы в 2023 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий программ** | **Объем бюджетных ассигнований, руб.** | **% освоения бюджетных ассигнований** | **Примечание** |
| **По плану** | **фактически** |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 544,7 | 544,7 | 100 |  |
| Ремонт дороги с. Молотычи  |
|  | **ИТОГО по Программе** | **544,7** | **544,7** | **100** |  |

**\*\*\*** Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы